# Reuniones de avance

**Fecha: 9/8/17**

**Asistentes**: Alvarez Cecilia, Paro Clarissa, Calvo Isaías

**Tareas completadas desde la última reunión**:

* Creación de las cuentas de github y el repositorio
* Gestión de la API
* Instalación del backend
* Planificación de las entregas

**Tareas a realizar hasta la próxima reunión**:

* Comenzar con el cumplimiento de los objetivos de la primera entrega (23/8)

# Planificación de entregas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **OBJETIVOS** | **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** |
| 23/8 | Tener el proyecto de angular funcionando  Hacer la página principal y el menú | La aplicación levantó y se puede ver la página principal completa en el navegador |
| 30/8 | Agregar la funcionalidad a la página principal: Buscador y top 10 | El buscador trabaja de la forma esperada y se muestran las 10 películas con mejor puntuación |
| 6/9 | Hacer la página específica a las películas: Que se muestre el overview, imagen y user score | Se puede ver en el navegador la información de cualquier película |
| 13/9 | Permitir que se pueda puntuar una película | Se pueden ver reflejados los votos realizados de todas las películas |
| 20/9 | Agregar review a las películas | Se pueden hacer críticas a todas las películas |
| 27/9 | Hacer testing | No hay más bugs |

# Reuniones de avance

**Fecha: 26/8/17**

**Asistentes**: Alvarez Cecilia, Paro Clarissa, Calvo Isaías

**Tareas completadas desde la última reunión**:

* Blockers:
* Avería de la pc de Isaías Calvo. (En reparación al día de la fecha.)
* Instalación fallida de angular cli en la pc de Cecilia Alvarez, lo cual no permitía levantar la aplicación.

(Solucionado)

* Surgimiento de nuevas responsabilidades para con otras materias (Parcialmente solucionado).

**Tareas realizadas en la reunión:**

* Creación de los siguientes componentes:
* body
* footer
* header
* **Blockers:** problema para poner imagen de fondo en el footer (background-image).

**Tareas a realizar hasta la próxima reunión**:

* Terminar la página principal.

# Planificación de entregas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **OBJETIVOS** | **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** |
| 30/8 | Tener el proyecto de angular funcionando  Hacer la página principal y el menú | La aplicación levantó y se puede ver la página principal completa en el navegador |
| 6/9 | Agregar la funcionalidad a la página principal: Buscador y top 10 | El buscador trabaja de la forma esperada y se muestran las 10 películas con mejor puntuación |
| 13/9 | Hacer la página específica a las películas: Que se muestre el overview, imagen y user score | Se puede ver en el navegador la información de cualquier película |
| 20/9 | Permitir que se pueda puntuar una película | Se pueden ver reflejados los votos realizados de todas las películas |
| 27/9 | Agregar review a las películas | Se pueden hacer críticas a todas las películas |
| 4/10 | Hacer testing | No hay más bugs |